

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОГОТОЛА**

**Красноярского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**« 11 »\_\_\_\_03\_\_\_\_2019 г. г. Боготол № 0263-п**

Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Боготол, направляемых на капитальные вложения

В целях активизации процесса привлечения инвестиций, реализации стратегических инвестиционных проектов, достижения стабильного экономического роста на основе эффективного управления инвестиционными процессами на территории муниципального образования город Боготол, руководствуясь Федеральными законами от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 43, ст. 71, ст. 72 Устава города Боготола, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Боготол, направляемых на капитальные вложения, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Методику оценки эффективности использования средств бюджета города Боготола, направляемых на капитальные вложения, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Порядок ведения реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Боготол, направляемых на капитальные вложения, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Установить, что оценка и выдача заключений об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, осуществляется в отношении инвестиционных проектов, финансирование которых планируется полностью или частично за счет средств местного бюджета после 01.01.2019.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Боготола [www.bogotolcity.ru](http://www.bogotolcity.ru) в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании газете «Земля боготольская».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Исполняющий полномочия

Главы города Боготола Е.М. Деменкова

Бухарова Елена Николаевна

6-34-28

6 экз.

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Боготола

от «\_11\_»\_\_03\_\_2019 г. № 0263-п

ПОРЯДОК

проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Боготол, направляемых на капитальные вложения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и определяет правила проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих: строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества (далее - объект капитального строительства), финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета муниципального образования город Боготол, на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Боготол, направляемых на капитальные вложения (далее - проверка).

1.2. Целью проведения проверки является оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Боготол, направляемых на капитальные вложения, в том числе на приобретение объекта недвижимого имущества, на соответствие качественным и количественным критериям, предусмотренным разделом 3 настоящего Порядка.

1.3. Оценка эффективности использования, направляемых на капитальные вложения, средств бюджета муниципального образования город Боготол, в том числе на приобретение объекта недвижимого имущества осуществляется путем определения соответствия инвестиционного проекта предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Боготол, направляемых на капитальные вложения (далее - интегральная оценка).

1.4. Проверка не проводится в отношении инвестиционных проектов, реализуемых в соответствии с концессионными соглашениями.

1.5. Проверка проводится для принятия Администрацией города Боготола решений о предоставлении в очередном финансовом году средств бюджета муниципального образования город Боготол для реализации инвестиционных проектов, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка.

1.6. Отдел экономического развития и планирования Администрации города Боготола является уполномоченным органом по осуществлению проверки инвестиционных проектов в соответствии с Методикой оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Боготол, направляемых на капитальные вложения (далее - Методика).

1.7. Расчет интегральной оценки, проведенной заявителем, и исходные данные для ее проведения предоставляются в Отдел экономического развития и планирования Администрации города Боготола в срок, не превышающий 3 месяцев со дня проведения интегральной оценки.

1.8. Отдел экономического развития и планирования Администрации города Боготола ведет реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Боготол, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с Порядком ведения реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Боготол, направляемых на капитальные вложения.

2. Используемые определения

2.1. В настоящем Порядке используются следующие определения, сокращения, понятия:

Заключение - заключение (положительное либо отрицательное) об эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Боготол, направляемых на капитальные вложения, приобретение объектов недвижимого имущества, сформированное по результатам проверки.

Заявитель - структурное подразделение Администрации города Боготола, инициирующее привлечение средств бюджета муниципального образования город Боготол на реализацию инвестиционного проекта, муниципальное учреждение муниципального образования город Боготол, инициирующее привлечение средств бюджета муниципального образования город Боготол на реализацию инвестиционного проекта в случае обращения заинтересованных лиц (юридических, физических).

Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).

Капитальные вложения - затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества.

3. Критерии оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Боготол, направляемых

на капитальные вложения

3.1. Проверка осуществляется на основе следующих качественных критериев оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Боготол, направляемых на капитальные вложения (далее - качественные критерии):

а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Боготол, иных документах стратегического планирования муниципального образования город Боготол, документах стратегического планирования федерального, краевого уровней;

в) комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках государственных и муниципальных программ;

г) необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления муниципального образования город Боготол полномочий по решению вопросов местного значения;

д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;

е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета;

ж) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случаях, предусмотренных действующим законодательством);

з) применение в проекте энергоэффективных конструкций, материалов и оборудования, включая экспериментальные, обеспечивающих существенное улучшение качественных свойств и/или эксплуатационных показателей, а также безопасности, надежности и энергетической эффективности объекта капитального строительства.

Качественный критерий, предусмотренный в подпункте "ж" пункта 3.1 настоящего Порядка, не применяется для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.

3.2. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе следующих количественных критериев оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Боготол, направляемых на капитальные вложения (далее - количественные критерии):

а) наличие количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

б) наличие потребителей продукции (работ, услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения, проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества);

в) обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

3.3. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной оценки эффективности.

4. Порядок предоставления документации и проведения проверки инвестиционных проектов

4.1. Для получения заключения заявители не позднее 10 июля направляют в Отдел экономического развития и планирования Администрации города Боготола подписанные руководителем заявителя или уполномоченным им лицом следующие документы:

а) заявление на проведение проверки интегральной оценки в произвольной форме;

б) паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку;

в) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, включающее в себя:

- наименование и тип (инфраструктурный, инновационный) инвестиционного проекта;

- цель и задачи инвестиционного проекта;

- краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений, а также обоснование выбора на вариантной основе основных технико-экономических характеристик объекта капитального строительства, определенных с учетом планируемых к применению технологий строительства, производственных технологий и эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла;

- количество создаваемых рабочих мест в результате реализации инвестиционного проекта;

- источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации;

- срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;

- обоснование необходимости привлечения средств местного бюджета для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

- обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

- обоснование планируемого обеспечения, создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;

г) проект, включающий в себя:

- общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);

- основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства;

- возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;

- срок и этапы строительства;

- технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;

- перечень конструкций и оборудования, предназначенных для создания объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другие);

- перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта капитального строительства, с указанием типа, марки, производителей и других данных - по укрупненной номенклатуре;

- дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия);

д) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе с соответствии с законодательством Российской Федерации;

е) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копия документа о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

ж) исходные данные для расчета оценки эффективности, включая количественные показатели планируемых результатов реализации инвестиционного проекта и расчет интегральной оценки, проведенный заявителем в соответствии с Методикой.

4.2. Документы, указанные в подпунктах г, д, е пункта 4.1 настоящего Порядка, не предоставляются в отношении инвестиционных проектов, по которым предполагается принятие решения о предоставлении средств местного бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.

Документы, указанные в подпунктах г, д, е пункта 4.1 настоящего Порядка, не предоставляются в отношении инвестиционных проектов, по которым предполагается приобретение объектов недвижимого имущества.

4.3. Копии документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, заверяются руководителем заявителя или уполномоченным им лицом либо в установленном законодательством порядке.

4.4. С целью проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих: строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Боготол:

4.4. Проведение проверки начинается со дня, следующего за днем поступления (регистрации) от заявителя заявления на проведение проверки инвестиционного проекта с приложенными к нему документами, указанными в пункте 4.1 настоящего Порядка.

4.5. Основаниями для отказа в проведении проверки являются:

а) представление неполного пакета документов, предусмотренных настоящим Порядком;

б) несоответствие паспорта инвестиционного проекта требованиям к его содержанию и заполнению, установленных приложением 1 к настоящему Порядку.

4.6. При наличии оснований для отказа в проведении проверки, предусмотренных пунктом 4.5 настоящего Порядка, Отдел экономического развития и планирования Администрации города Боготола в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления (регистрации) заявления и документов, письменно за подписью начальника Отдела экономического развития и планирования Администрации города Боготола уведомляет об этом заявителя с указанием причин отказа в проведении проверки и возвращает заявителю представленные им документы.

4.7. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения не должен превышать 15 рабочих дней со дня предоставления заявителем заявления на проведение проверки инвестиционного проекта с приложенными к нему документами, указанными в пункте 4.1 настоящего Порядка.

5. Заключение об эффективности инвестиционного проекта

5.1. Результатом проверки является заключение Отдела экономического развития и планирования Администрации города Боготола, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) инвестиционного проекта установленным Методикой критериям эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Боготол, направляемых на капитальные вложения.

Заключение об эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Боготол, направляемых на капитальные вложения составляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

5.2. Положительное заключение является основанием для принятия Администрацией города Боготола решения о привлечении средств бюджета муниципального образования город Боготол на реализацию инвестиционного проекта.

В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая (предельная) стоимость) объекта капитального строительства или стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества, или изменились показатели, предусмотренные подпунктами а, б пункта 3.2 настоящего Порядка, то в отношении таких проектов проводится повторная проверка в соответствии с настоящим Порядком.

5.3. Отрицательное заключение Отдела экономического развития и планирования Администрации города Боготола должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств бюджета муниципального образования город Боготол, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

5.4. Заключение подписывается начальником Отдела экономического развития и планирования Администрации города Боготола в срок, указанный в пункте 4.7 настоящего Порядка, и направляется заявителю.

Приложение № 1

к Порядку проведения проверки инвестиционных

проектов на предмет эффективности использования

средств бюджета муниципального образования

город Боготол, направляемых на капитальные вложения

ПАСПОРТ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

1. Наименование инвестиционного проекта

2. Цель инвестиционного проекта

3. Срок реализации инвестиционного проекта

4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, техническое перевооружение объекта капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества)

5. Сведения о предполагаемом заказчике:

полное и сокращенное наименование юридического лица

организационно-правовая форма юридического лица

юридический адрес

должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии) руководителя юридического лица.

6. Участники инвестиционного проекта: главный распорядитель средств бюджета муниципального образования город Боготол, заказчик, заказчик-застройщик, застройщик (нужное подчеркнуть).

7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на документ об утверждении проектной документации)

8. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на документ).

9. Наличие необходимости строительства (реконструкции) объекта, создаваемого (реконструируемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления муниципального образования город Боготол полномочий по решению вопросов местного значения (ссылка на документ).

10. Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн. рублей (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть), в том числе затраты на подготовку проектной документации (заполняется по инвестиционным проектам, предусматривающим финансирование подготовки проектной документации за счет средств бюджета муниципального образования город Боготол), указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, млн. рублей:\_\_\_\_\_\_\_.

Рыночная стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества, указанная в отчете об оценке объекта, составленном в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (в случае приобретения объекта недвижимого имущества).

11. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, млн. рублей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации инвестиционного проекта | Предполагаемая (предельная) стоимость инвестиционного проекта | Источники финансирования инвестиционного проекта | |
| Средства местного бюджета | Внебюджетные источники финансирования |
| И нвестиционный проект - всего |  |  |  |
| В том числе:  20\_\_год |  |  |  |
| 20\_\_год |  |  |  |
| 20\_\_год |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| из них: |  |  |  |
| Этап I - всего |  |  |  |
| В том числе:  20\_\_год |  |  |  |
| 20\_\_год |  |  |  |
| 20\_\_год |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| Этап II - всего |  |  |  |
| В том числе:  20\_\_год |  |  |  |
| 20\_\_год |  |  |  |
| 20\_\_год |  |  |  |
| Этап \_\_ - всего |  |  |  |
| В том числе:  20\_\_год |  |  |  |
| 20\_\_год |  |  |  |
| 20\_\_год |  |  |  |

12. Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей (показателя).

Заявитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись)

Приложение № 2

к Порядку проведения проверки инвестиционных

проектов на предмет эффективности использования

средств бюджета муниципального образования

город Боготол, направляемых на капитальные вложения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Боготол, направляемых на капитальные вложения

I. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения проверки на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта:

Наименование организации заявителя:

Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| регистрационный номер |  | дата |  |

Ф.И.О. (последнее - при наличии) и должность подписавшего лица

Срок реализации инвестиционного проекта:

Значения количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей (показателя):

Стоимость инвестиционного проекта всего в ценах планируемого периода (в тыс. рублей с одним знаком после запятой): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

II. Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:

на основе качественных критериев, %:

на основе количественных критериев, %:

в том числе по отдельным критериям, %

значение интегральной оценки эффективности, %:

III. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Боготола

от «\_11\_»\_\_03\_\_2019 г. № 0263-п

МЕТОДИКА

оценки эффективности использования средств бюджета

города Боготола, направляемых на капитальные вложения

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика предназначена для оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Боготол, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционным проектам, предусматривающим строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, финансируемых полностью или частично за счет средств муниципального образования город Боготол.

1.2. Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной оценки эффективности, а также оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев путем определения балла оценки по каждому из указанных критериев и критериев на приобретение объектов недвижимого имущества.

2. Состав, порядок определения баллов оценки качественных критериев и оценки эффективности на основе качественных критериев

2.1. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих качественных критериев:

а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Боготол, в стратегических документах федерального и краевого уровней;

в) комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках государственных, муниципальных программ;

г) необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления муниципального образования город Боготол полномочий по решению вопросов местного значения;

д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;

е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета;

ж) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

з) применение в проекте энергоэффективных конструкций, материалов и оборудования, включая экспериментальные, обеспечивающих существенное улучшение качественных свойств и/или эксплуатационных показателей, а также безопасности, надежности и энергетической эффективности объекта капитального строительства.

2.2. Оценка эффективности на основе качественных критериев рассчитывается по следующей формуле:



где:

б1i - балл оценки i-ro качественного критерия;

К1 - общее число качественных критериев;

К1НП - число критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному проекту.

2.3. Требования к определению баллов оценки по каждому из качественных критериев установлены пунктами 2.4 - 2.11 настоящей Методики.

Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведены в графе "Допустимые баллы оценки" таблицы 1 "Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям" приложения 1 к настоящей Методике.

2.4. Критерий - наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления.

Балл, равный 1, присваивается проекту, если в паспорте объекта дана четкая формулировка конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта и определены характеризующие их количественные показатели.

Конечные социально-экономические результаты реализации проекта - эффект для потребителей, населения, получаемый от услуг, произведенных после реализации инвестиционного проекта. Например, повышение уровня обеспеченности населения медицинскими услугами, услугами образования и др.

Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации проекта по различным видам деятельности и типам проектов, приведены в приложении 4 к настоящей Методике. Заявитель вправе определить иные показатели с учетом специфики инвестиционного проекта.

2.5. Критерий - соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Боготол, в стратегических документах федерального и краевого уровней.

Балл, равный 1, присваивается проекту, если цель инвестиционного проекта соответствует одному из приоритетов и целей, определенным в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Боготол, в стратегических документах федерального и краевого уровней. Приводится формулировка приоритета и цели со ссылкой на соответствующий документ.

2.6. Критерий - комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках государственных, муниципальных программ.

Обоснованием комплексного подхода к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта (балл, равный 1) являются:

а) для инвестиционных проектов, включенных в одну из указанных программ, - соответствие цели инвестиционного проекта задаче программного мероприятия, реализуемых в рамках государственной, муниципальной программы, решение которой обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта. Заявитель приводит наименование соответствующей программы и реквизиты документа об ее утверждении, а также наименование программного мероприятия, выполнение которого обеспечит осуществление инвестиционного проекта, а для проектов муниципальных программ решение о разработке которых принято главным распорядителем средств местного бюджета, заявителем указываются наименование и реквизиты соответствующих документов;

б) для инвестиционных проектов, не включенных в указанные программы, указываются реквизиты документа о предоставлении бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционного проекта, а также реквизиты документа, содержащего оценку влияния реализации инвестиционного проекта на комплексное развитие территории муниципального образования город Боготол.

2.7. Критерий - необходимость строительства (реконструкции) объекта, создаваемого (реконструируемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления муниципального образования город Боготол полномочий по решению вопросов местного значения;

Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности осуществления органами местного самоуправления муниципального образования город Боготол полномочий по решению вопросов местного значения:

- без строительства объекта капитального строительств, создаваемого в рамках инвестиционного проекта;

- без реконструкции, технического перевооружения объекта капитального строительства (с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий по их реализации: указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и (или) приобретения нового оборудования);

- без приобретения объекта недвижимого имущества (путем обоснования нецелесообразности или невозможности строительства объекта капитального строительства, а также обоснования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества).

2.8. Критерий - отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если в рамках инвестиционного проекта предполагается:

- производство продукции (работ и услуг), не имеющей мировых и отечественных аналогов;

- производство импортозамещающей продукции (работ и услуг);

- производство продукции (работ и услуг), спрос на которую удовлетворяется не в полном объеме существующим производством на территории муниципального образования город Боготол.

Для обоснования соответствия критерию заявитель указывает объемы, основные характеристики аналогичной продукции, объемы производства, основные характеристики, наименования и месторасположение производителя замещающей продукции (работ и услуг).

2.9. Критерий - обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета.

Балл, равный 1, присваивается, в случае, если строительство, реконструкция, техническое перевооружение объекта капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Боготол либо приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования город Боготол, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, предусмотрено муниципальными программами, проектами муниципальных программ. Заявителем указываются наименование и реквизиты соответствующих документов.

2.10. Критерий - наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Подтверждением соответствия инвестиционного проекта указанному критерию (балл, равный 1) являются:

а) для проектов, проектная документация которых разработана и утверждена застройщиком (заказчиком), - наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) указанное заявителем основание, в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по которому государственная экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального строительства не проводится.

Критерий не применим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.

2.11. Критерий - применение в проекте энергоэффективных технологий, конструкций, материалов и оборудования, включая экспериментальные, обеспечивающих существенное улучшение качественных свойств и/или эксплуатационных показателей, а также безопасности, надежности и энергетической эффективности объекта капитального строительства.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если заявителем предоставлен паспорт энергетической эффективности, в котором указаны показатели и класс энергетической эффективности объекта капитального строительства, соответствующие более высокому классу энергетической эффективности, чем нормативные показатели и класс энергетической эффективности, установленный для периода, в котором планируется ввод объекта в эксплуатацию.

Критерий не применим к проектам:

- по которым невозможно или нецелесообразно применять энергоэффективные технологии;

- по которым предполагается принятие решения о предоставлении средств бюджета муниципального образования город Боготол на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.

3. Состав, порядок определения баллов оценки и весовых коэффициентов

количественных критериев и оценки эффективности на основе количественных критериев

3.1. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих количественных критериев:

а) наличие количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

б) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения, проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

в) обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

3.2. Оценка эффективности на основе количественных критериев рассчитывается по следующей формуле:



где

б2i - балл оценки i-го количественного критерия;

Pi - весовой коэффициент i-го количественного критерия в процентах;

K2 - общее число количественных критериев.

Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100 процентов.

3.3. Требования к определению баллов оценки по каждому из количественных критериев установлены пунктами 3.4 - 3.6 настоящей Методики.

Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев приведены в графе "Допустимые баллы оценки" приложения 2 к настоящей Методике "Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям".

3.4. Критерий - наличие количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта.

Для присвоения балла, равного 1, значения количественных показателей результатов его реализации должны отвечать следующим требованиям:

а) наличие показателя (показателей), характеризующего непосредственные (прямые) результаты реализации инвестиционного проекта (мощность объекта капитального строительства, общая площадь объекта, общий строительный объем), с указанием единиц измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения;

б) наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные социально-экономические результаты реализации проекта.

3.5. Критерий - наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения, проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства.

Приводится обоснование потребности на продукцию (услуги), создаваемую в результате реализации инвестиционного проекта.

Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (намечаемый объем производства продукции, оказания услуг) создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства соответствует (или менее) потребности в данной продукции (услугах).

Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности.

Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства в размере менее 75 процентов проектной мощности.

Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода, создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта капитального строительства с учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.

3.6. Критерий - обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

Приводится обоснование планируемого обеспечения, создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой.

Балл равен 1 в случаях:

а) если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство, уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры в необходимых объемах;

б) если для предполагаемого объекта капитального строительства в силу его функционального назначения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется.

Балл равен 0,5, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой менее 100 процентов, но не менее 75 процентов от требуемого объема и инвестиционным проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой необходимых объемах.

Балл равен 0, если средневзвешенный уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой менее 75 процентов от требуемого объема или инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается по следующей формуле:

n

И = SUM ui / n,

i=1

где:

ui - уровень обеспеченности i-м видом инженерной и транспортной инфраструктуры (энергоснабжение; водоснабжение, теплоснабжение, телефонная связь, объекты транспортной инфраструктуры) в процентах;

n - количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.

4. Расчет интегральной оценки эффективности

4.1. Интегральная оценка (Эинт) определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев по следующей формуле:

Эинт=Ч1\*0,2+Ч2\*0,8,

где

Ч1- оценка эффективности на основе качественных критериев;

Ч2- оценка эффективности на основе количественных критериев;

0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев соответственно.

Расчет интегральной оценки приведен в приложении 3 к настоящей Методике "Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта".

4.2. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным 70 процентам.

Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки установленному предельному значению свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансирования полностью или частично за счет средств бюджета муниципального образования город Боготол.

Приложение № 1

к Методике оценки эффективности

использования средств бюджета

города Боготола, направляемых

на капитальные вложения

Оценка

соответствия инвестиционного проекта качественным критериям

(заполняется заявителем)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Критерий | Допустимые баллы оценки | Балл оценки (б1i) или критерий не применим | Ссылки на документальные подтверждения |
| 1. | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления | 1;0 |  | Цель и задачи проекта, количественные показатели результатов реализации проекта в соответствии с инвестиционной заявкой и обоснованием экономической целесообразности осуществления капитальных вложений |
| 2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Боготол, в стратегических документах федерального и краевого уровней | 1;0 |  | Приводится наименование документа, приоритет и цель, которым соответствует цель инвестиционного проекта |
| 3. | Комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках государственных и муниципальных программ | 1;0 |  | 1) Для инвестиционных проектов, включенных муниципальные и государственные программы, указываются наименование соответствующей программы и реквизиты документа об ее утверждении, а также наименование программного мероприятия, выполнение которого обеспечит осуществление инвестиционного проекта, для проектов муниципальных программ решение о разработке которых принято главным распорядителем средств местного бюджета, заявителем указываются наименование и реквизиты соответствующих документов.  2) Для инвестиционных проектов, не включенных в указанные программы, приводятся реквизиты документа о предоставлении бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционного проекта, а также реквизиты документа, содержащего оценку влияния реализации инвестиционного проекта на комплексное развитие муниципального образования |
| 4. | Необходимость строительства (реконструкции) объекта, создаваемого (реконструируемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления муниципального образования город Боготол полномочий, отнесенных к предмету их ведения | 1;0 |  | Обоснование необходимости строительства (реконструкции) объекта, создаваемого (реконструируемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления муниципального образования город Боготол полномочий, отнесенных к предмету их ведения |
| 5. | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями | 1;0 |  | Указываются:  1) объемы, основные характеристики продукции (работ, услуг), не имеющей мировых и отечественных аналогов, либо замещаемой продукции;  2) объемы производства, основные характеристики, наименование и месторасположение производителя замещающей отечественной продукции (работ и услуг) |
| 6. | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета | 1;0; |  | Указываются реквизиты муниципальной программы, проекта муниципальной программы |
| 7. | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 1;0  Критерий неприменим для случаев приобретения объектов недвижимого имущества |  | Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае необходимости согласно законодательству Российской Федерации)  В случае если проведение государственной экспертизы проектной документации не требуется, указывается основание, в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по которому государственная экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального строительства не проводится |
| 8. | Применение в проекте энергоэффективных технологий, конструкций, материалов и оборудования, включая экспериментальные, обеспечивающих существенное улучшение качественных свойств и/или эксплуатационных показателей, а также безопасности, надежности и энергетической эффективности объекта капитального строительства | 1;0  Критерий не применим к проектам:  - по которым невозможно или нецелесообразно применять энергоэффективные технологии;  - по которым принято решение о предоставлении средств бюджета муниципального образования город Боготол на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации |  | Указываются реквизиты паспорта энергетической эффективности, в котором указаны показатели и класс энергетической эффективности объекта капитального строительства, соответствующие более высокому классу энергетической эффективности, чем нормативные показатели и класс энергетической эффективности, установленные для периода, в котором планируется ввод объекта в эксплуатацию |
| К1=8 | | К1НП= |  | |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, на основе качественных критериев, Ч1 | |  | | |

Приложение № 2

к Методике оценки эффективности

использования средств бюджета

города Боготола, направляемых

на капитальные вложения

Оценка

соответствия инвестиционного проекта количественным критериям

(заполняется заявителем)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Критерий | Допустимые баллы оценки | Балл оценки (б2i) | Весовой коэффициент  критерия Pi (в процентах) | Средневзвешенный балл (б2i\*Pi)  (в процентах) | Ссылки на документальные подтверждения |
| 1. | Наличие количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 1;0 |  | 15 |  | Значения количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта в соответствии с паспортом инвестиционного проекта |
| 2. | Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения, проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства | 1;  0,5;  0 |  | 50 для объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта; коммунальной инфраструктуры, административных и иных зданий, охраны окружающей среды.  52 для объектов производственного назначения, транспортной инфраструктуры и др. |  | Обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения, проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта |
| 3. | Обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта | 1;  0,5;  0 |  | 35 для объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта; коммунальной инфраструктуры, административных и иных зданий, охраны окружающей среды.  33 для объектов производственного назначения, транспортной инфраструктуры и др. |  | Обоснование планируемого обеспечения, создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурами в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта |
| К2=3 | |  | | | | |
| Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, на основе количественных критериев, Ч2 | |  | | | | |

Приложение № 3

к Методике оценки эффективности

использования средств бюджета

города Боготола, направляемых

на капитальные вложения

Расчет интегральной оценки эффективности

инвестиционного проекта

(заполняется заявителем)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Показатели критериев | Весовой коэффициент | Оценка эффективности |
| Оценка эффективности на основе качественных критериев, Ч1 | Ч1 | 0,2 |  |
| Оценка эффективности на основе количественных критериев, Ч2 | Ч2 | 0,8 |  |
| Интегральная оценка эффективности использования средств бюджета города Боготола, направляемых на капитальные вложения, Эинт, % |  | 1,0 | Эинт = Ч. 1 x 0,2 + Ч. 2 x 0,8 = |

Приложение № 4

к Методике оценки эффективности

использования средств бюджета

города Боготола, направляемых

на капитальные вложения

Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации проекта по различным видам деятельности и типам проектов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объекты капитального строительства | Количественные показатели | |
| характеризующие прямые (непосредственные) результаты проекта | характеризующие конечные результаты проекта |
| Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта | | |
| Учреждения здравоохранения (медицинские центры, больницы и тому подобное) | 1. Мощность объекта: количество койко-мест; количество посещений в смену | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы |
| 2. Общая площадь здания, кв. м | 2. Рост обеспеченности населения медицинскими услугами, врачами и средним медицинским персоналом в процентах к уровню обеспеченности до реализации инвестиционного проекта. В случае создания (реконструкции) специализированных медицинских центров, клиник - снижение заболеваемости, смертности по профилю медицинского учреждения |
| 3. Строительный объем, куб. м |
| Дошкольные и общеобразовательные учреждения, центры детского творчества | 1. Мощность объекта: количество мест | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы |
| 2. Общая площадь здания, кв. м | 2. Рост обеспеченности населения (в расчете на 100 детей) местами в дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждениях, центрах детского творчества в процентах к уровню обеспеченности до реализации инвестиционного проекта |
| 3. Строительный объем, куб. м |
| Учреждения культуры | 1. Мощность объекта: количество мест; количество посетителей в день | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы |
| Для библиотек - число единиц библиотечного фонда. Для музеев - число предметов музейного фонда, ед. | 2. Рост обеспеченности населения (в расчете на 1000 жителей) местами в учреждениях культуры в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта |
| 2. Общая площадь здания, кв. м |
| 3. Строительный объем, куб. м |
| Учреждения социальной защиты населения (дома инвалидов и престарелых, детей-инвалидов, детские дома) | 1. Мощность объекта: количество мест | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы |
| 2. Общая площадь здания, кв. м | 2. Рост обеспеченности населения местами в учреждениях социальной защиты населения в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта |
| 3. Строительный объем, куб. м |
| Объекты физической культуры и спорта (стадионы, спортивные центры, ледовые арены, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения) | 1. Мощность объекта: пропускная способность спортивных сооружений, количество мест, тыс. человек | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы |
| 2. Общая площадь здания, кв. м | 2. Рост обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта, рост количества мест в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта |
| 3. Строительный объем, куб. м |
| Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений | | |
| Жилые дома | 1. Общая площадь объекта, кв. м | Сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий в процентах к количеству очередников до реализации проекта |
| 2. Полезная жилая площадь объекта, кв. м |
| 3. Количество квартир |
| Административные здания | 1. Общая площадь объекта, кв. м | Обеспечение комфортных условий труда работников, кв. м общей (полезной, служебной) площади здания на одного работника |
| 2. Полезная и служебная площадь объекта, кв. м |
| 3. Строительный объем, куб. м |
| Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей среды | | |
| Объекты по переработке и размещению отходов производства и потребления | Мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса, куб. м (тонн) в сутки (год) | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы |
| 2. Срок безопасного хранения захороненных отходов, лет |
| Объекты коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения) | 1. Мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы |
| 2. Размерные и иные характеристики объекта (газопровода-отвода - км, давление; электрических сетей - км, напряжение и тому подобное) | 2. Увеличение количества населенных пунктов, имеющих водопровод и канализацию, единицы |
| 3. Увеличение уровня газификации, в процентах к уровню газификации до начала реализации проекта |
| Сортировка, переработка и утилизация твердых коммунальных отходов | Мощность объекта: объем переработки твердых коммунальных отходов, тонн в сутки (год) | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы |
| 2. Закрытие существующих свалок твердых коммунальных отходов, общая площадь рекультивированных земель, гектары |
| Строительство (реконструкция) производственных объектов | | |
| Производственные объекты | Мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы |
| 2. Конечные результаты с учетом типа проекта (например, повышение доли конкурентоспособной продукции (услуг) в общем объеме производства в процентах) |
| Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры | | |
| Автомобильные дороги общего пользования; магистральные трубопроводы | 1. Эксплуатационная длина дорог общего пользования, магистральных трубопроводов, км | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы |
| 2. Иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | 2. Объем (увеличение объема) грузооборота транспорта общего пользования, тонно-километров в год; пассажирооборота автобусного и другого транспорта, пассажиро-километров в год |
| 3. Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов |

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Боготола

от «\_11\_»\_\_03\_\_2019 г. № 0263-п

ПОРЯДОК

ведения реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Боготол, направляемых на капитальные вложения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Боготол, направляемых на капитальные вложения (далее - Реестр), а также требования к ведению и содержанию Реестра.

2. Реестр является информационной базой, содержащей зафиксированные на электронном носителе сведения об инвестиционных проектах, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Боготол, направляемых на капитальные вложения.

3. Ведение Реестра осуществляется Отделом экономического развития и планирования Администрации города Боготола.

4. Реестр ведется на электронном носителе путем внесения в него соответствующих записей.

5. Сведения об инвестиционном проекте вносятся в Реестр в течение 5 рабочих дней со дня получения положительного заключения об эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Боготол, направляемых на капитальные вложения.

6. Реестровая запись содержит следующие сведения:

а) номер записи;

б) наименование инвестиционного проекта, получившего положительное заключение об эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Боготол, направляемых на капитальные вложения;

в) наименование организации заявителя, предоставившего комплект документов для проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Боготол, направляемых на капитальные вложения;

г) реквизиты заявления на проведение проверки инвестиционного проекта;

д) реквизиты положительного заключения по инвестиционному проекту об эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Боготол, направляемых на капитальные вложения (номер и дата заключения, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность лица, подписавшего заключение).